近期平台信息化优化工作清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作事项 | 开发状态 | 开发完成时间 |
| 1 | 大盘上的章程和所有管理规定的修正、更新，交易账户中各种模板文档的修正、更新 |  | 已完成 |
| 2 | 在大盘增加“当前商品产地”、“当前卖方信用等级”、“当前卖方名称”、“当前供货区域”四列显示 | 未开发 | 9月19日前 |
| 3 | 优化大盘的商品“查看详情”弹窗，增加“价格走势”、“产地”、“卖方名称”、“供货区域”等信息 |  | 已完成 |
| 4 | 在“商品详情”弹窗增加点击鼠标“右键”可“加入自选商品”功能 | 未开发 | 9月19日前 |
| 5 | 交易方信用等级评估 | 测试中 | 已完成 |
| 6 | 所有交易方信用等级后台统计查询和人工扣减等级积分的功能 | 未开发 | 9月19日前 |
| 7 | 开户资料、投标资料后台审核功能的局部修改 | 修改中 | 9月29日前 |
| 8 | 外网“商品买卖业务流程图”的更新 |  | 已完成 |
| 9 | 平台弹窗实时自动更新的各类排名：“商品排名”、“区域交易量排名”、“交易方排名”、“经纪人排名” |  | 需求需进一步沟通后再明确开发时间 |
| 10 | 大盘、交易账户中显示字段、说明文字的修正 | 修改中 | 9月30日前 |
| 11 | 交易方发布《投标单》时提示内容的文字修改 |  | 已完成 |
| 12 | 在大盘增加商品验收经验信息交流区 | 开发中 | 9月30日前 |
| 13 | 外网文字、内容的修改 |  | 已完成 |
| 14 | 平台弹窗文字、内容的修改 |  | 已完成 |
| 15 | 慢网速情况下，大盘加载效率优化 | 经过改进算法，传输数据量，已经减少近100倍。已大幅优化，仍要继续优化。 | 已更新 |
| 16 | 在windows8、windows7系统下，默认高权限时，无法安装的问题 | 经过测试，再各系统未发现问题，可正常安装。极端情况下可能会安装失败，正在解决 | 已更新 |
| 17 | 电脑网络环境必须使用代理服务器上网时，软件无法联网的问题 |  | 已解决 |
| 18 | 大盘在闲置一段时间后，偶尔自动关闭的问题 |  | 已解决 |
| 19 | 大量数据访问，尝试用SQL磁盘分区存储的方式提高效率的问题 |  | 持续 |
| 20 | 测试团队建设，建立上线标准化流程的问题，以缓解测试力量的不足 |  | 持续 |
| 21 | 与微创进行沟通，优化代码框架设计的问题 |  | 持续 |